附件7

沙溪沙县城区污水管网专项治理攻坚专项行动任务表

| 序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 完成时限 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 罗家巷污水管网工程 | 建设污水管网0.15公里 | 2018年12月 | 县市政工程管理处 |
| 2 | 三官堂道路提升改造（污水） | 建设污水管网0.8公里 | 2018年12月 | 县城投公司 |
| 3 | 李纲西路中段提升改造(污水） | 建设污水管网0.8公里 | 2018年12月 | 县城投公司 |
| 4 | 城西北路至大洲连接线（污水） | 建设污水管网0.7公里 | 2018年12月 | 县城投公司 |
| 5 | 西园步行街污水管网工程 | 建设污水管网0.9公里 | 2018年12月 | 县市政工程管理处 |
| 6 | 公园道、开辉首府污水管网 | 建设污水管网0.77公里 | 2018年12月 | 三明仙舟投资有限公司 |
| 7 | 金沙西侧延伸段道路建设工程（污水） | 建设污水管网0.5公里 | 2018年12月 | 县城投公司 |
| 8 | 和岸锦园污水管网 | 建设污水管网1.1公里 | 2018年12月 | 中节能海西（三明）绿建科技有限有限公司 |
| 9 | 沙县城区污水管网改造一期建设工程（大洲段） | 改造污水管网1.2公里 | 2018年12月 | 县城投公司 |
| 10 | 嘉和苑污水管网 | 建设污水管网0.557公里 | 2018年12月 | 福建盛顺房地产开发有限公司 |
| 11 | 金鼎城污水管网工程 | 建设污水管网0.55公里 | 2018年12月 | 县市政工程管理处 |
| 12 | 水东路道路污水管道工程 | 建设污水管网0.42公里 | 2018年12月 | 金古空港管委会 |
| 13 | 沙县城区污水管网改造一期建设工程(畔溪段） | 河道清淤、污水改造5.1公里 | 2018年12月 | 金沙管委会 |
| 14 | 海翼天成污水管网 | 建设污水管网2.38公里 | 2018年12月 | 海翼地产（沙县）有限公司 |
|  | 合 计 | 15.927公里 |  |  |