附件3

沙县涉砂行为专项治理攻坚行动任务表

| 序号 | 主要工作 | 工作内容 | 完成时限 | 责任单位 | 监督 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、河道采砂攻坚 |
| 1 | 持续打击取缔非法采砂行为 | 积极牵头组织、协调相关部门，坚决打击涉砂行业的涉黑涉恶行为，持续打击、取缔非法采砂、行为，防止死灰复燃。 | 2018年 12月底前 | 各乡（镇、街道） | 县河长办 县水利局 |
|  |  | 依法采取强制措施，拆除历史老旧采砂点的机具设备、供电设施、恢复原状等15家；2017年关停拆除的36家采砂场的场地整治、恢复原状。 |  |  |  |
| 2 | 加强规划 | 年度实施方案 | 1.完成2018年河道采砂年度实施方案。 2.按照有关规定进行审批、发放河道采砂许可证。流域面积在200km2以下的所有河流（河段）不得审批、发放河道采砂许可证；采砂许可证发放数量最多不超过10本且原则上不超过2017年发放数量；采砂许可证有效期限不得超过2018年12月31日。 | 2018年 3月底前 | 县水利局 | 县河长办 |
|  |  | 河道采砂规划 | 完成河道采砂规划（规划期：2019~2023年）。 | 2018年 12月底前 | 县水利局 | 县河长办 |
| 3 | 建立机制 | 建立河道采砂台账管理制度 | 按照“日填月报”的要求，逐日如实填写采砂生产作业统计报表，县水利部门核实汇总后，于每月10日前向市水利局报送上一个月的统计报表。 | 常态化 | 各采砂场 | 县河长办 县水利局 |
| 一、河道采砂攻坚 |
| 3 | 建立机制 | 加强日常监管 | 1.经许可的采砂船舶、堆砂场必须装置定位测量和在线监测设备，对堆砂场装置视频监控系统10家。 2.落实河道采砂公示制，对许可的采砂作业场所进行公示、警示全覆盖。设立公示牌10家，警示牌10家。 | 2018年 12月底前 | 县水利局 | 县河长办 |
|  |  | 加强日常巡查 | 1.各乡（镇、街道）水利工作站加强日常巡查，落实巡查任务、明确巡查责任，采取定期与不定期，正常与集中相结合的执法巡查方式，做好巡查的各项具体工作。 2.将流域河道采砂监管工作纳入专管员职责，与年终专管员奖补资金挂钩。 | 常态化 | 各乡（镇、街道） | 县水利局 县河长办 |
| 二、其他涉砂行为攻坚 |
| 1 | 持续打击取缔非法涉砂行为，建立长效监管机制 | 1.摸清全县制砂采矿点和开采情况，加强制砂规划管理。 2.依法查处非法采矿制砂行为，取缔无证制砂采矿点。 3.规范建筑用砂料矿点的管理。 4.牵头负责河道管理范围外的洗砂、非法采矿制砂等整治攻坚。 | 2018年 1~12月 | 县国土局 县生态综合执法局 | 县河长办 |
| 2 |  | 加强林地保护，依法打击毁林地取土洗砂行为等整治攻坚。 | 2018年 1~12月 | 县林业局 | 县河长办 |
| 3 |  | 1.加强对搅拌站的监管，严禁使用非法开采的砂石料。 2.加强对预拌砼企业砂石料进行质量的巡查和抽查检测工作，杜绝使用不合格的砂石料。 3.加强机制砂的推广。 | 2018年 1~12月 | 县住建局 | 县河长办 |