附件2

沙县“两高”沿线环境综合整治项目清单

| 序号 | 县 | 地址 | 整治项目名称 | 项目位置 | 项目类别 | 整治规模 | 主要整治措施（见备注3） | 责任部门 | 整治期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 铁路线路或高速线路 | 具体位置（××路××号或K000－K111） | 整治类型 | 数量 | 单位（个、处、米、㎡） | 投资资金（万元） |  |  |  |
| (一）“两高”沿线环境综合整治和城市绿化工作 |
| 1 | 沙县 | 南阳乡大基村 | 大基高速连接线路边绿化 | 厦沙/向莆 | K0+950 | 绿化美化 | 1000 | 平方米 | 10 | 种植行道树、绿化带 | 南阳乡 | 2020年4月底 |
| (二）2020年1月12日省里铁路沿线环境综合整治调研现场拍摄问题 |
| 1 | 沙县 | 南阳乡大基村 | 大基村乐厝立面装修 | 向莆 | K366+280 | 在建房屋管控 | 200 | 平方米 | 1.5 | 按照要求管控新建房屋 | 南阳乡 | 2020年5月底 |
| 2 | 沙县 | 虬江街道肖墩村 | 民房外墙粉刷 | 向莆 | K360+864 | 存量裸房 | 360 | 平方米 | 4 | 房屋整治（2019年彩钢瓦屋面已按南昌铁路局要求加固） | 虬江街道 | 2020年5月底 |
| 3 | 沙县 | 虬江街道肖墩村 | 整平清圾绿化 | 向莆 | K359+600 | 渣土堆积、黄土裸露 | 800 | 平方米 | 2 | 清理渣土、裸土绿化 | 虬江街道 | 2020年5月底 |
| 4 | 沙县 | 虬江街道镇头村 | 私人搭建养鸭棚，清圾绿化 | 向莆 | K356+467 | 垃圾堆积、黄土裸露 | 800 | 平方米 | 5 | 清理垃圾、裸土绿化 | 虬江街道 | 2020年5月底 |
| 5 | 沙县 | 虬江街道镇头村 | 快速通道绿化带 | 向莆 | K356+128 | 黄土裸露 | 8700 | 平方米 | 1 | 裸土绿化 | 县交通运输局 | 2020年5月底 |
| 6 | 沙县 | 虬江街道洋坊村 | 双涌水库安置地周边，清圾绿化 | 南三龙 | K54+820 | 垃圾、杂土 | 600 | 平方米 | 1 | 清理垃圾、杂搭 | 虬江街道 | 2020年5月底 |
| 7 | 沙县 | 虬江街道洋坊村 | 铁路围墙内线路边坡绿化 | 向莆 | K351+500 | 预留绿化槽无绿化、黄土裸露 | 500 | 平方米 | 1 | 绿化槽补植、裸土绿化 | 永安车务段、虬江街道 | 2020年5月底 |
| 8 | 沙县 | 三明海西生态工贸区大楼北面 | 铁路沿线裸土绿化 | 南三龙 | K58+800-900右侧 | 预留绿化槽无绿化、黄土裸露 | 400 | 平方米 | 4 | 绿化槽补植、裸土绿化 | 永安工务段、生态工贸区管委会 | 2020年5月底 |
| 9 | 沙县 | 虬江街道金泉村 | 上楼窠小区，拆违及绿化 | 南三龙 | K59+475 | 垃圾堆积、临时搭盖 | 拆违2000绿化1000 | 平方米 | 8 | 清理垃圾、建立日常保洁机制，拆除搭盖，黄土覆绿 | 虬江街道、县自然资源局、城管局 | 2020年5月底 |
| 10 | 沙县 | 虬江街道金泉村 | 环宇包装厂背后，拆违及绿化 | 南三龙 | K59+699 | 垃圾堆积、绿化不足 | 拆违1000绿化2000 | 平方米 | 8 | 清理垃圾、建立日常保洁机制，夹角地绿化 | 虬江街道、县自然资源局、城管局 | 2020年5月底 |
| 11 | 沙县 | 虬江街道金泉村 | 金泉小区背后空地 | 南三龙 | K60+531 | 垃圾堆积、绿化不足 | 拆违1000绿化10000 | 平方米 | 20 | 拆除杂搭、夹角地绿化 | 虬江街道、县自然资源局、城管局 | 2020年5月底 |
| 12 | 沙县 | 虬江街道金泉村 | 金泉村部背后 | 南三龙 | K61+083 | 垃圾、杂搭、绿化不足 | 拆违200 绿化1000 | 平方米 | 5 | 清理垃圾、拆除杂搭、夹角地绿化 | 虬江街道、生态工贸区管委会、县自然资源局、城管局 | 2020年5月底 |
| 13 | 沙县 | 虬江街道金泉村 | 墩头安置地北侧 | 南三龙 | K61+243 | 夹角地绿化不足 | 绿化4000 | 平方米 | 12 | 夹角地绿化 | 生态工贸区管委会 | 2020年5月底 |
| 14 | 沙县 | 凤岗街道大洲村 | 隧道口 | 南三龙 | K62+862 | 隧道口绿化不足 | 150 | 平方米 | 0.5 | 隧道口绿化 | 永安工务段、凤岗街道 | 2020年5月底 |
| (三）2020年1月13日省里铁路沿线环境综合整治调研现场拍摄问题 |
| 1 | 沙县 | 虬江街道肖墩村 | 民房外墙粉刷 | 南三龙/向莆 | K360+864 | 存量裸房 | 360 | 平方米 | 0 （重复） | 房屋整治 | 虬江街道 | 2020年5月底 |
| 2 | 沙县 | 虬江街道肖墩村 | 整平清圾绿化 | 南三龙/向莆 | K359+600 | 渣土堆积、黄土裸露 | 800 | 平方米 | 0 （重复） | 清理渣土、裸土绿化 | 虬江街道 | 2020年5月底 |
| 3 | 沙县 | 虬江街道镇头村 | 快速通道绿化带 | 南三龙/向莆 | G205快速通道K6+000-K6+580 | 黄土裸露 | 8700 | 平方米 | 0 重复） | 裸土绿化 | 县交通运输局 | 2020年5月底 |
| 4 | 沙县 | 凤岗街道大洲村 | 淘金山前山 | 昌福 | K345+850 | 渣土堆积 | 4000 | 平方米 | 12 | 裸土绿化 | 凤岗街道、县铁办 | 2020年5月底 |
| 5 | 沙县 | 凤岗街道大洲村西门村 | 大洲古渡附近 | 昌福线鹰厦 | K347+210 | 临时搭盖 | 5300 | 平方米 | 约150万（包括拆违、平改坡） | 房屋整治 | 凤岗街道、县自然资源局、城管局 | 2020年5月底 |
| 6 | 沙县 | 富口镇白溪口村 | 渣土堆积、黄土裸露 | 昌福线 | K347+210 | 渣土堆积、黄土裸露 | 2000 | 平方米 | 6 | 清理渣土、裸土绿化 | 富口镇 | 2020年5月底 |
| 7 | 沙县 | 夏茂镇上碓村 | 裸土绿化 | 昌福线 | K322+700 | 黄土裸露 | 1500 | 平方米 | 3 | 裸土绿化 | 永安车务段、夏茂镇 | 2020年5月底 |
| 8 | 沙县 | 夏茂镇上碓村 | 裸土绿化 | 昌福线 | K321+800 | 预留绿化槽无绿化、黄土裸露 | 3000 | 平方米 | 5 | 绿化槽补植、裸土绿化 | 永安车务段、夏茂镇 | 2020年5月底 |
| 9 | 沙县 | 夏茂镇上碓村 | 裸土绿化 | 昌福线 | K322+000 | 预留绿化槽无绿化、黄土裸露 | 3000 | 平方米 | 5 | 绿化槽补植、裸土绿化 | 永安车务段、夏茂镇 | 2020年5月底 |
| (四）2019年市里专项督查发现问题 |
| 1 | 沙县 | 长深高速公路北港 | 长深高速 |  | 违章搭建、绿化不足问题 | 300 | 平方米 | 2 | 拆除违建、绿化提升 | 凤岗街道、县自然资源局、城管局 | 2020年5月底 |
| 2 | 沙县 | 长深高速际口互通口周边环境（福州往沙县方向左侧） | 长深高速 |  | 违章搭建问题 | 400 | 平方米 | 2 | 拆除违建 | 凤岗街道、县高速交通执法中队、县自然资源局、城管局 | 2020年5月底 |
| 3 | 沙县 | 长深高速际口互通口（沙县往福州方向左侧） | 长深高速 |  | 违章搭建问题 | 1000 | 平方米 | 5 | 拆除违建 | 金沙管委会、凤岗街道、县自然资源局、城管局 | 2020年5月底 |
| 4 | 沙县 | 长深高速金沙城市广场背后绿化提升 | 长深高速 |  | 绿化不足问题 | 200 | 平方米 | 2 | 绿化提升 | 金沙管委会 | 2020年5月底 |
| 5 | 沙县 | 三明北站附近：双溪安置房南面 | 三明北站附近 |  | 黄土裸露问题 | 2000 | 平方米 | 70 | 绿化提升 | 金古空港管委会 | 2020年5月底 |
| 6 | 沙县 | 三明北站附近：扬帆新城对面、动车站东侧 | 三明北站附近 |  | 渣土堆积 | 500 | 平方米 |  | 清理渣土、裸土绿化 | 金古空港管委会 | 2020年5月底 |
| 7 | 沙县 | 三明北站附近：汽车北站西侧地块 | 三明北站附近 |  | 黄土裸露问题 | 500 | 平方米 |  | 绿化提升 | 金古空港管委会 | 2020年5月底 |
| 8 | 沙县 | 三明北侧附近：天瑞花园左侧（老虎窠安置房旁） | 三明北站附近 |  | 大面积黄土裸露问题 | 5000 | 平方米 |  | 绿化提升 | 县铁办 | 2020年5月底 |